前端（2021-03-24至2021-03-31）（共8天）
1/1 企业
1、 单位信息管理
新建承诺申请（自评表+承诺书+提交申请（使用电子签章+不使用电子签章））、待办任务列表、已办任务列表
2、 单位信用档案
单位信用档案列表
3、 单位定期确认
单位定期确认页面

1/2省级用户
1、承诺单位管理（待审核列表、已审核列表、承诺材料审核、撤销告知书）
2、单位信息确认：
待确认单位列表
3、数据共享（行政处罚信息列表）
4、承诺书管理（承诺书列表，新增承诺书，修改承诺书，）
5、自评表管理（自评表列表、）
6、风采单位管理（风采单位列表、风采单位详情、新增风采单位、修改风采单位）
7、条款类别管理（标准条款类别列表）
8、文书管理（文书列表、新增文书、修改文书）


1/3市县用户
1、承诺单位信息列表页面
2、计量信用档案：
	2.1单位计量信用档案列表
3、新增信用记录：
	3.1新增投诉举报页面
	3.2新增监管信息页面
	3.3新增行政处罚页面
4、计量信用列表：
	投诉举报信息列表、详情
	监管信息信息列表、详情
	行政处罚信息列表、详情
5、待确认单位列表



后端（2021-03-24至2021-04-06）（共10天）
首页列表（承诺公示列表、诚信计量承诺单位列表、计量信用记录、企业计量文化巡礼列表）
1/1企业
1、 承诺信息管理
新建承诺申请（保存自评表、承诺书下载、提交申请）

待办任务列表（分页列表、查询、办理、删除、承诺申请资料列表）
已办任务列表（分页列表、查询、撤回、）
2、 单位信用档案
单位信用档案列表（行政处罚、自身风险隐患）
3、 单位定期确认
初始化单位定期确认、周期确认。

1/2省级用户
	1、承诺单位管理：
		待审核列表（分页列表、查询、初始化承诺材料审核页面、通过、不通过）
		已审核列表（分页列表、查询、申请状态下拉框、行业类别下拉框、撤销、退回、重新生成承诺书。）
	2、单位信息确认：
		待确认单位列表（分页列表、查询、撤销公示、催办（批量催办））

	3、数据共享
		行政处罚信息列表（分页列表、导入、查询）
	4、承诺书管理
		承诺书列表（分页列表、查询、修改保存、初始化编辑页面，新增承诺书、删除）
		自评表管理（分页列表、查询、保存、删除）
		风采单位管理（分页列表、查询、保存、修改保存、初始化编辑、删除）
		条款类别管理（分页列表、查询、保存、删除）
		文书管理（分页列表、查询。新增保存、修改保存、初始化编辑、删除）

		

1/3 市县级用户
1、承诺单位管理：
	承诺单位信息列表（分页列表、查询、批量下载承诺书、导出）	
2、单位信息确认：
	待确认单位列表（分页列表、查询、确认、建议撤销）

前后端对接（2021-04-01至2021-04-13）（共9天）
1/1先测试企业
1/2市县级用户
1/3省级用户
测试（2021-04-14至2021-04-24）（共10天）
部署（2021-04-25）（1天）
试运行（2021-04-26至2021-04-30）（共5天）
