- 管理后台，“商品管理”-“商品分类”页面。

（已修改）列表中“导航栏”、“是否显示”、“是否首页显示”这些设置的作用是什么？如果没有用就先隐藏掉（“是否显示”这个应该是控制是否在APP端显示该类别及其下级类别或该类别的商品）。

（已修改）“设置”这一列中“转移商品”的作用？如果没有用先隐藏这个按钮。

新增二级分类，如果有同名的分类名称，数据会出错，需要加限定条件或修改增加保存的逻辑，不能出错。后台增加了类别，手机端是否可以实时看到新增或修改的分类。（经测试没发现增加类别出错的情况，增加同名的也可以正常显示。目前增加了限制，不允许有相同的类别名称）

- 管理后台编辑商品后，在手机端查看该商品信息出错。（经测试未出现该问题，对之前出现该问题的数据进行分析，应该是最早录入的商品信息有附加的属性，现在的编辑页面简化了，造成属性值丢失出现的问题。目前新增商品不会再出现该问题）

- （已修改）手机端优惠券金额显示不正确，应该是2位小数。

（已修改）使用优惠券支付时，付款金额显示不正确。

- （已修改）优惠券限领数量无效。限领2张，只能领取1张。

- （已修改）管理后台，新增优惠券。优惠券类型的选择和适用平台的选择都去掉，并且默认类型为“全场赠券”，默认适用平台为“全平台”。

- （已修改）手机端注册问题较多，注册成功提示“该用户已经存在”，已有手机号再次注册也可以成功。注册成功提示密码不正确无法登录等各种情况都有。这一部分需要详细、全面的认真进行一次测试，保证流程以及提示信息正确。

- （已修改）管理后台，“订单管理”-“发货列表”页面的作用不明确，先屏蔽掉。

- （已修改）管理后台，“运营管理”-“广告列表”页面，搜索功能无效，去掉列表中“广告位置”、“点击次数”、“生成订单”这些列。添加广告不选广告位置（默认设置为Android首页轮播）

- （已修改）社区管理-社区列表页面，查询功能无效。取货点页面查询功能无效，取货点页面屏蔽“导出”、“导入”按钮。取货点页面列表的表名不正确。

- （已修改）APP端，已经过期的优惠券应该归到已失效里边。

- （已修改20230318）手机端领取优惠券是否可以一键全部领取（该需求待讨论）

- 待支付的订单取消后优惠券不回退。用户使用优惠券下单，未支付或支付失败的情况，该订单还有效，处于待支付状态，APP端可以继续完成支付操作。在待支付状态用户可以主动取消订单，或者超过支付等待时间（20分钟）订单自动失效，订单失效需要将未使用的优惠券回退。

- 系统增加退单流程。会员下单24小时内可退货，退货退款原路返回（退回支付宝或微信，需要调用支付宝或微信的退款接口）。24小时后，自动设置为已发货状态（待收货），不可以退货退款。在管理后台订单列表页面，“待发货”这一栏中，点击“订单发货”按钮，订单状态变为“待收货”状态，也不可以退货退款。

- 收货（提货）的流程和操作。在管理后台订单列表页面的“待收货”列表，增加“已收货”按钮，将订单状态改为交易完成。在APP端用户可以点击“收货”按钮，同样完成收货操作。后台记录收货时间以及是客户操作还是后台人员操作。

- 在订单列表，可以通过下单日期时间段、取货点、分类（订单状态）、用户信息等进行过滤查询，查询结果需要能够导出到Excel。导出字段包括：下单日期，手机号，用户名，商品名称，价格，数量，自提点，订单状态等。

- 增加订单归集统计页面，对于商品待发货、已发货、已完成订单统计列表。

（1）全部提货点的商品订单统计。

（2）各个提货点的商品订单统计。

（3）各个提货点对应到人的订单统计。

- 后台管理，发货界面加一个批量发货（该需求待讨论）

- 完整的购买、下单、收货流程

- 用户在APP端浏览商品，选择下单，生成订单（订单状态为待付款）。下单前惠农会员可以先领优惠券。

- 会员通过微信或支付宝付款成功（订单状态为待发货）。会员取消付款或订单超过20分钟未付款，订单设置为已关闭状态，优惠券退回。待发货24小时之内如果订单状态没改变（还没发货），用户可以取消订单，停止发货，款项原路退回，优惠券失效，订单为已关闭状态。

- 工作人员在后台待发货列表点击“发货”，或者待发货状态超过24小时，订单状态改为“待收货”，不可以再退货。后台发送消息通知：7日内到取货点取货。

- 订单在待收货状态，用户可以到取货点取货，工作人员根据手机号查询对应订单及货物交付给用户，用户可以在APP端点击“取货”完成取货操作或者工作人员在待收货列表点击“已取货”按钮状对应订单设置为已经取货状态，交易完成。在待收货列表，可以针对未取货的订单用户发送消息通知或电话联系。

- （已修改20230318）消息通知，增加消息通知设置页面，设定日期时间、通知标题、通知内容。后台程序在设定的日期时间将通知内容发送给全部用户。现在的消息通知功能为系统发送信息到用户手机APP信息界面，用户在信息界面查看消息通知内容。

2023-03-18

（已修改20230318）有两个确定的需求需要更新一下，其他的还要跟业务再讨论

1.优惠券的批量领取

2.购买商品时如果有符合使用的优惠券，自动选取优惠券

进行中工作2023-03-18

- 增加订单归集统计页面，对于商品待发货、已发货、已完成订单统计列表。

（1）全部提货点的商品订单统计。

（2）各个提货点的商品订单统计。

（3）各个提货点对应到人的订单统计。

业务需求未确定工作2023-03-18

- 待支付的订单取消后优惠券不回退。用户使用优惠券下单，未支付或支付失败的情况，该订单还有效，处于待支付状态，APP端可以继续完成支付操作。在待支付状态用户可以主动取消订单，或者超过支付等待时间（20分钟）订单自动失效，订单失效需要将未使用的优惠券回退。

- 系统增加退单流程。会员下单24小时内可退货，退货退款原路返回（退回支付宝或微信，需要调用支付宝或微信的退款接口）。24小时后，自动设置为已发货状态（待收货），不可以退货退款。在管理后台订单列表页面，“待发货”这一栏中，点击“订单发货”按钮，订单状态变为“待收货”状态，也不可以退货退款。

- 收货（提货）的流程和操作。在管理后台订单列表页面的“待收货”列表，增加“已收货”按钮，将订单状态改为交易完成。在APP端用户可以点击“收货”按钮，同样完成收货操作。后台记录收货时间以及是客户操作还是后台人员操作。

- 在订单列表，可以通过下单日期时间段、取货点、分类（订单状态）、用户信息等进行过滤查询，查询结果需要能够导出到Excel。导出字段包括：下单日期，手机号，用户名，商品名称，价格，数量，自提点，订单状态等。

- 后台管理，发货界面加一个批量发货（该需求待讨论）

- 完整的购买、下单、收货流程

- 用户在APP端浏览商品，选择下单，生成订单（订单状态为待付款）。下单前惠农会员可以先领优惠券。

- 会员通过微信或支付宝付款成功（订单状态为待发货）。会员取消付款或订单超过20分钟未付款，订单设置为已关闭状态，优惠券退回。待发货24小时之内如果订单状态没改变（还没发货），用户可以取消订单，停止发货，款项原路退回，优惠券失效，订单为已关闭状态。

- 工作人员在后台待发货列表点击“发货”，或者待发货状态超过24小时，订单状态改为“待收货”，不可以再退货。后台发送消息通知：7日内到取货点取货。

- 订单在待收货状态，用户可以到取货点取货，工作人员根据手机号查询对应订单及货物交付给用户，用户可以在APP端点击“取货”完成取货操作或者工作人员在待收货列表点击“已取货”按钮状对应订单设置为已经取货状态，交易完成。在待收货列表，可以针对未取货的订单用户发送消息通知或电话联系。

- 1.订单取消后优惠券不回退

- 2.增加退单流程

- 3.收货（提货）的流程和操作

- 4.在订单列表增加条件过滤与导出功能

- 5.发货界面加一个批量发货

6.完整的购买、下单、收货流程

2023-2-23

- 待支付的订单取消后优惠券不回退。用户使用优惠券下单，未支付或支付失败的情况，该订单还有效，处于待支付状态，APP端可以继续完成支付操作。在待支付状态用户可以主动取消订单，或者超过支付等待时间（20分钟）订单自动失效，订单失效需要将未使用的优惠券回退。

- 在订单列表，可以通过下单日期时间段、取货点、分类（订单状态）、用户信息等进行过滤查询，查询结果需要能够导出到Excel。导出字段包括：下单日期，手机号，用户名，商品名称，价格，数量，自提点，订单状态等。

- 后台管理，发货界面加一个批量发货（该需求待讨论）